| UBND TỈNH HÀ TĨNH SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số: 22 /TTr-STTTT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 5 năm 2018 |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 05/03/2018 của UBND tỉnh Về việc phân bổ kế hoạch vốn Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-SKHĐT ngày 27/4/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo,

Sở Thông tin và Truyền thông trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt dự án

1. Tên dự án: Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

2. Tổng mức đầu tư (làm tròn): 			1.500.329.000 đồng

Một tỷ năm trăm triệu, ba trăm hai mươi chín nghìn đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:			    	     91.040.000 đồng

- Chi phí thiết bị: 					1.286.010.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án: 			    	     38.047.891 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 	     	     70.498.847 đồng

- Chi phí khác:				      	     14.731.975 đồng

3. Tên chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông.

4. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương (đã ghi 1.500 triệu đồng tại Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 05/03/2018 của UBND tỉnh Về việc phân bổ kế hoạch vốn Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018) và chủ đầu tư huy động nguồn kinh phí hợp pháp khác;

5. Thời gian thực hiện dự án: Trong năm 2018.

6. Địa điểm, quy mô dự án:

- Địa điểm: Dự án đầu tư tại địa bàn các xã: Hương Trạch, Hương Long - huyện Hương Khê; Đức Dũng - huyện Đức Thọ; Kim Lộc, Song Lộc - huyện Can Lộc; Cẩm Dương - huyện Cẩm Xuyên.

- Quy mô:

+ Phần xây dựng: 04 cột ăng ten tam giác 300x300x300 (cột cao 18-24m), mỗi cột sử dụng 03 tầng dây néo trong khuôn viên làm việc trụ sở của UBND xã;

+ Phần thiết bị: 06 máy phát FM (giải tần số 54MHz - 68Mhz, công suất phát 110W-200W); 69 cụm thu, 69 card giải mã tín hiệu; 207 loa nén chất lượng cao; 06 hệ  thống trung tâm (bao gồm: tủ  rack, bộ  thu chuyên dụng FM Stereo, bộ mã hoá điều khiển đóng mở cụm thu, bộ cài đặt mã và thiết lập tần số, anten phát, cáp phát, mixer, micro, máy ghi âm, ổn áp và các vật tư phụ khác).

II.  Phần công việc đã thực hiện

| STT | Nội dung công việc hoặc tên gói thầu | Đơn vị thực hiện | Giá trị VNĐ | Văn bản phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí cho công việc tư vấn lập Báo cáo KTKT | Công ty CP kiến trúc xây dựng Arial | 57.836.100 |  |
| 2 | Chi phí thẩm định giá phần thiết bị | Công ty CP tư vấn và thẩm định Việt Nam | 1.650.000 |  |
| Tổng giá trị công việc đã thực hiện: 59.486.100 đồng |

III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị VNĐ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí quản lý dự án | Chủ đầu tư | 38.047.891 |
| 2 | Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán | Sở Tài chính Hà Tĩnh | 13.081.975 |
| Tổng giá trị thực hiện: 51.129.866 đồng |

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu VNĐ | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TB.01: Xây dựng và lắp đặt thiết bị | 1.377.050.000 | Ngân sách Trung ương (tại Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 05/03/2018) | Chào hàng cạnh tranh | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Quý II/2018 | Trọn gói | 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng |
| 2 | TV.02: Tư vấn giám sát thực hiện gói thầu Xây dựng và lắp đặt thiết bị | 12.662.746 |  | Chỉ định thầu rút gọn | 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ | Quý II/2018 | Trọn gói | 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng |
| Tổng giá các gói thầu: 1.389.712.746 đồng |

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

2.1. Tên gói thầu và cơ sở phân chia gói thầu:

- Tên gói thầu: Theo từng danh mục đầu tư được duyệt.

- Cơ sở phân chia gói thầu: Việc phân chia dự án thành các gói thầu như trên căn cứ vào tính chất của hạng mục công việc có tính liên kết với nhau về thiết kế dự toán và nội dung công việc.

2.2. Giá gói thầu:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở dự toán do Công ty CP kiến trúc xây dựng Arial lập; Chứng thư thẩm định giá số 180486/TĐG/VCA-CTTĐG ngày 11/4/2018 của Công ty CP tư vấn và thẩm định Việt Nam.

2.3. Nguồn vốn: Năm 2018 đã ghi đã ghi 1.500 triệu đồng (tại Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 05/03/2018 của UBND tỉnh Về việc phân bổ kế hoạch vốn Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018) và chủ đầu tư huy động nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2.4. Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói TB.01: Xây dựng và lắp đặt thiết bị thực hiện hình thức Chào hàng cạnh tranh thông thường với phương thức lựa chọn nhà thầu là 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

- Gói TV.02: Tư vấn giám sát thực hiện gói thầu Xây dựng và lắp đặt thiết bị thực hiện hình thức Chỉ định thầu rút gọn với phương thức lựa chọn nhà thầu là 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.

2.5. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Sau khi có Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư tổ chức các nội dung đấu thầu theo đúng quy định về Luật đấu thầu.

2.6. Hình thức hợp đồng: Áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói.

2.7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Không có

VI. Tổng giá trị các phần công việc

| STT | Nội dung | Giá trị VNĐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện | 59.486.100 |
| 2 | Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu | 51.129.866 |
| 3 | Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 1.389.712.746 |
| 4 | Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu | 0 |
| Tổng giá trị các phần công việc | 1.500.328.712 |
| Tổng mức đầu tư của dự án (làm tròn) | 1.500.329.000 |
| Bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu, ba trăm hai mươi chín ngàn đồng |

VII. Kiến nghị

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Kính trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định./.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh; - Sở Kế hoạch và đầu tư; - Lưu: VT, VP. | GIÁM ĐỐC Phan Tấn Linh |
| --- | --- |

DANH MỤC TÀI LIỆU

(Kèm theo Tờ trình Số:          /TTr-STTTT ngày       /5/2018 của Sở TT&TT)

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO VĂN BẢN TRÌNH DUYỆT

| STT | Nội dung | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quyết định số 49/QĐ-SKHĐT ngày 27/4/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Dự án Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo | Bản chụp |
| 2 | Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 05/03/2018 của UBND tỉnh Về việc phân bổ kế hoạch vốn Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018; | Bản chụp |
| 3 | Báo cáo Kinh tế kỹ thuật dự án Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo | Bản gốc |
| 4 | Chứng thư thẩm định giá số 180486/TĐG/VCA-CTTĐG ngày 11/4/2018 của Công ty CP tư vấn và thẩm định Việt Nam | Bản chụp |