| UBND TỈNH HÀ TĨNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CQĐT Số: /KH-BCĐCQĐT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày tháng 10 năm 2019 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử

tỉnh Hà Tĩnh năm 2020

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho UBND tỉnh về chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy quá trình xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử theo hướng Chính quyền số hướng tới phát triển kinh tế số; chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 theo tinh thần của Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2020 của Bộ Chính trị.

2. Nâng cao năng lực, hiệu quả của các thành viên BCĐ trong chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá việc tổ chức, thực hiện xây dựng Chính quyền điện tử ở các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; tạo sự đồng bộ trong hoạt động của BCĐ các cấp.

3. Kế hoạch đảm bảo tính khả thi, đồng thời phát huy hiệu quả hoạt động của Cơ quan thường trực và của các thành viên Ban Chỉ đạo.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

- Nhiệm vụ chủ yếu

1.1. Tổ chức đánh giá quá trình xây dựng CQĐT giai đoạn 2015-2020, nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong xây dựng CQĐT (giai đoạn 2021-2025) đưa vào nội dung Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XIX.

1.2. Chỉ đạo quá trình xây dựng CQĐT gắn với CCHC, lấy doanh nghiệp và người dân làm trọng tâm phục vụ của Chính quyền các cấp; nâng cao các chỉ số liên quan về CNTT trong các Bộ chỉ số eGov Index, ICT Index, PCI, PAPI, PAR Index…; hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng chuyển đổi số, thực hiện kiến trúc CQĐT cấp tỉnh phiên bản 2.0 theo kiến trúc Chính phủ điện tử quốc gia phiên bản 2.0.

1.3. Rà soát các nhiệm vụ chưa triển khai theo Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 29/3/2019 về thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ, bổ sung, lồng ghép vào Kế hoạch ứng dụng CNTT, mục Hiện đại hóa trong KH CCHC và Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2020 của tỉnh; Tiếp tục tuyên tuyền về kết quả xây dựng Chính quyền điện tử, những lợi ích mang lại cho người dân và doanh nghiệp từ Chính quyền điện tử.

1.4. Chỉ đạo tổ chức hội thảo, tập huấn, quán triệt quá trình chuyển đổi số quốc gia và lộ trình chuyển đổi số trên địa bàn Hà Tĩnh.

1.5. Chỉ đạo triển khai, kiểm tra kết quả triển khai các đề án, dự án về CNTT trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt và cấp kinh phí; bảo đảm chất lượng, hiệu quả đầu tư; chỉ đạo cấp huyện triển khai tương tự trong thẩm quyền.

1.6. Chỉ đạo, giám sát việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, bảo đảm công khai, minh bạch, từng bước hình thành nền hành chính không giấy, thân thiện, minh bạch, hiệu lực và hiệu quả; tăng cường ứng dụng CNTT trong phát triển cộng đồng, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động CQĐT các cấp.

1.7. Đôn đốc triển khai các hệ thống CSDL quan trọng của các ngành các cấp, kết nối liên thông với nền tảng tích hợp và chia sẻ quốc gia nhằm phục vụ hoạt động quản lý nhà nước và nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp các Bộ, Ngành trung ương triển khai xây dựng các hệ thống CSDL quốc gia và kết nối liên thông các CSDL chuyên ngành vào nền tảng tích hợp chia sẽ quốc gia NGSP, trục liên thông văn bản quốc gia.

8. Chỉ đạo thường xuyên việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại về mức độ xây dựng Chính quyền điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh.

9. Chỉ đạo, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia vào xây dựng chính quyền điện tử; phát triển TMĐT; cung cấp các dịch vụ CNTT và dịch vụ an toàn, an ninh thông tin cho các cơ quan nhà nước; từng bước hình thành các doanh nghiệp sản xuất phần cứng, linh kiện điện tử, phần mềm, nội dung số và dịch vụ CNTT; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp BPO; định hướng hình thành Khu CNTT tập trung hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi số, xây dựng CQĐT và phát triển dịch vụ CNTT-TT.

10. Tham gia các hội thảo, hội nghị về CNTT-TT do Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, Hội Tin học Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức; tổ chức các tổ công tác học hỏi kinh nghiệm, giải pháp hay về xây dựng Chính quyền điện tử tại các tỉnh, thành phố trong nước.

2. Chương trình và thời gian thực hiện

2.1. Các nhiệm vụ chuyển tiếp, hoàn thành trước 31/12/2019

a) Ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 (có lồng ghép các nội dung chưa thực hiện theo Kế hoạch 84 nêu trên và các nội dung CNTT trong việc cải thiện các chỉ số eGov Index, ICT Index, PCI, PAPI, PAR Index…)

b) Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của BCĐ (có thể lồng ghép với Hội nghị TK Ngành TT&TT)

c) Chỉ đạo hoàn thành việc thí điểm Phòng họp không giấy, tham mưu UBND tỉnh phương án triển khai trong tháng 01/2020.

d) Chỉ đạo hoàn thành việc góp ý, xây dựng Đề cương và các dự thảo liên quan đến ứng dụng CNTT, xây dựng CQĐT trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

2.2. Quý I năm 2020

a) Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0 của tỉnh Hà Tĩnh và tổ chức phổ biến, quán triệt cho cán bộ chủ chốt, CIO và Chuyên trách CNTT trên địa bàn (ngay sau khi Chính phú ban hành Kiến trúc CPĐT phiên bản 2.0).

b) Chỉ đạo các cơ quan thực hiện nghiêm túc, triển khai Kế hoạch CNTT năm 2020.

c) Chỉ đạo, đôn đốc công tác tuyên truyền, nhất là trong việc khai thác sử dụng DVC trực tuyến, nâng số lượng hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm HCC; thường xuyên cập nhật kết quả và có biện pháp chỉ đạo nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, nộp hồ sơ qua dịch vụ BCCI.

d) Chỉ đạo, kiểm tra rà soát, đánh giá hiệu quả các Dự án CNTT trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh, UBND cấp huyện phê duyệt và cấp kinh phí triển khai giai đoạn 2015-2019.

e) Chỉ đạo kiểm tra rà soát việc đảm bảo ATTT trong các cơ quan nhà nước theo các cấp độ, chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp; rà soát và triển khai Kế hoạch chuyển đổi IPV6 trên địa bàn.

f) Chỉ đạo rà soát, định hướng hình thành Khu CNTT tập trung của tỉnh đặt trong không gian vùng và kết nối không gian Đông Tây trong phát triển, hợp tác về CPĐT và dịch vụ CNTT-TT; định hướng để các doanh nghiệp cùng đồng hành, tham gia vào quá trình xây dựng CPĐT trên địa bàn; chỉ đạo thành công Đại hội Hội Tin học tỉnh nhiệm kỳ mới.

2.3. Quý II năm 2020

a) Chỉ đạo tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 23.

b) Chỉ đạo rà soát, đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 và các văn bản chỉ đạo, triển khai liên quan của tỉnh.

c) Chỉ đạo tiếp tục hỗ trợ và xúc tiến phát triển Sàn giao dịch thương mại điện tử Hà Tĩnh, khai thác thương mại điện tử trong doanh nghiệp; kiểm tra và thúc đẩy việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ và của UBND tỉnh.

d) Chỉ đạo ban hành danh mục các hệ thống CSDL quan trọng của các cấp ngành phục vụ hoạt động quản lý nhà nước, xây dựng CQĐT, phục vụ Doanh nghiệp, Nhân dân; sắp xếp thứ tự ưu tiên và lộ trình số hóa, lưu trữ tập trung, chia sẻ theo cấp độ; chú trọng kết nối liên thông các hệ thống CSDL chuyên ngành với nền tảng tích hợp chia sẽ dùng chung quốc gia.

e) Chỉ đạo:

+ Đánh giá về thu hút, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực CNTT giai đoạn 2015-2020, xây dựng Kế hoạch, lộ trình cho giai đoạn 2021-2025, đáp ứng yêu cầu xây dựng CQĐT, Chính phủ số và các lĩnh vực phát triển kinh tế số theo định hướng trong các văn kiện chuẩn bị cho Đại hội XIX của tỉnh.

+ Tổ chức đào tạo, cập nhật, bồi dưỡng kiến thức, học tập kinh nghiệm về chính quyền điện tử, cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho các thành viên Ban Chỉ đạo, chuẩn hóa đội ngũ CIO từ cấp tỉnh đến cấp xã.

+ Trình UBND tỉnh phương án trang bị thiết bị đầu cuối cho thành viên BCĐ, Tổ giúp việc trong thực hiện công vụ và triển khai các hoạt động không giấy tờ.

f) Họp Ban Chỉ đạo 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020:

- Thông qua báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm.

- Nghe báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch CNTT năm 2020 và việc khắc phục các hạn chế trong thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025; trong việc cải thiện các chỉ số eGov Index, ICT Index, PCI, PAPI, PAR Index; nghe tiến độ thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo.

- Nghe báo cáo các nội dung đã hợp tác với Tập đoàn Viễn thông quân đội, Bưu điện; các dự án về CNTT được HĐND tỉnh thông qua và một số nội dung liên quan khác.

- Nghe báo cáo về tình hình sử dụng, khai thác các PM dùng chung trên địa bàn, việc thống nhất PM trong chỉ đạo, điều hành và quản lý hồ sơ, công việc.

2.4. Quý III năm 2020

a) Chỉ đạo, giám sát việc triển khai ứng dụng CNTT tại Trung tâm hành chính công của tỉnh; đánh giá việc triển khai DVC TT mức độ 3, 4; Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

b) Chỉ đạo công tác đảm bảo thông tin liên lạc, đảm bảo hoạt động các hệ thống thống tin của tỉnh trong mùa mưa bão.

c) Rà soát việc dùng chung hạ tầng CNTT-TT; các tiêu chí về CNTT-TT trong xây dựng NTM, đô thị văn minh, thông minh và việc triển khai các chỉ đạo của UBND tỉnh về Thành phố thông minh, Giaó dục, y tế thông minh trên địa bàn.

d) Chỉ đạo công tác kiểm tra về kỹ năng, trình độ ứng dụng CNTT của CBCC tại một số đơn vị.

e) Chỉ đạo xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT, các kế hoạch liên quan năm 2021, 2021-2025.

f) Tổ chức các Đoàn tham dự Hội thảo Hợp tác, phát triển CNTT-TT lần thứ XXIV năm 2020 và học tập kinh nghiệm về phát triển Chính phủ điện tử ở một số tỉnh trong nước.

2.5. Quý IV năm 2020

a) Tổ chức Hội thảo Doanh nghiệp Hà Tĩnh với Chính phủ điện tử và quá trình chuyển đổi sô trên địa bàn gắn với các hoạt động kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10) trong lĩnh vực CNTT-TT.

b) Thành lập đoàn kiểm tra đánh giá kết quả xây dựng chính quyền điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

c) Chỉ đạo đánh giá, xếp loại về ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính; đánh giá, xếp loại mức độ xây dựng Chính quyền điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 28/01/2019.

d) Xét thi đua khen thưởng năm 2020 cho các tổ chức, cá nhân; xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2021.

e) Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

III. Kinh phí thực hiện

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong kinh phí sự nghiệp CNTT hằng năm và cấp qua cơ quan thường trực Sở Thông tin và Truyền thông.

(Có Phụ lục dự toán kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc

- Chủ trì trong hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và điều phối sự phối hợp giữa các thành viên BCĐ trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch này.

- Theo dõi, tổng hợp các thông tin, nội dung về tình hình xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo CNTT tỉnh.

- Phối hợp các đơn vị liên quan để chuẩn bị nộng dung và tài liệu các cuộc họp của Ban Chỉ đạo; gửi các tài liệu, dự thảo xin ý kiến cho các thành viên BCĐ trước các phiên họp.

- Báo cáo Trưởng, Phó ban để sắp xếp kế hoạch làm việc và tổ chức các phiên họp.

- Tham mưu cho Trưởng, Phó ban, bố trí các đoàn kiểm tra về tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử; tham gia các chương trình hội nghị, hội thảo, làm việc với Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, với các Bộ, ngành Trung ương.

- Hướng dẫn các địa phương trong việc hình thành tổ chức kiêm nhiệm phục vụ quá trình xây dựng CQĐT ở địa phương.

2. Các thành viên Ban Chỉ đạo

- Phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc chuẩn bị các nội dung liên quan; cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu ngành để Thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp xây dựng báo cáo.

- Chỉ đạo các hoạt động, giải pháp để xây dưng , phát triển Chính quyền điện tử trong ngành, lĩnh vực mình phụ trách.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo, tham gia các đoàn kiểm tra theo Kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Trưởng, Phó ban giao.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2020, yêu cầu Văn phòng Ban, các thành viên và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo nghiêm túc triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - UBQG về CPĐT; - Bộ Thông tin và Truyền thông; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Trưởng ban (báo cáo); - Thành viên BCĐ (phối hợp); - Thành viên Tổ giúp việc (tham mưu thực hiện); - Lưu: VT, VP BCĐ. | TRƯỞNG BAN Trần Tiến Hưng CHỦ TỊCH UBND TỈNH |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

DỰ TOÁN KINH PHÍ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ TỈNH NĂM 2020

(Ban hành Kèm theo Kế hoạch số      /KH-BCĐCQĐT ngày     /10/2019)

| TT | Nội dung | Thời gian thực hiện | Số tiền (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng các phóng sự, chuyên mục về phát triển chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnhđộng của CQNN trên địa bàn tỉnh hàng năm | Tháng 6, Tháng 12 | 50 |
| 2 | Tổ chức đào tạo, cập nhật, bồi dưỡng kiến thức về chính quyền điện tử, cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho các thành viên Ban Chỉ đạo, CIO; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã. | Tháng 4, Tháng 9 | 100 |
| 3 | Tổ chức Đoàn học tập kinh nghiệm về phát triển Chính phủ điện tử ở một số tỉnh trong nước. | Tháng 5 | 50 |
| 4 | Trang bị thiết bị đầu cuối cho thành viên BCĐ, Tổ giúp việc trong thực hiện công vụ và triển khai các hoạt động không giấy tờ. | Tháng 6 | 300 |
| 5 | Sơ kết Ban Chỉ đạo 6 tháng, tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Xét thi đua khen thưởng năm 2020 cho các tổ chức, cá nhân. | Tháng 6, Tháng 12 | 60 |
| 6 | Tổ chức tọa đàm với các chuyên gia về chuyển đổi số quốc gia và lộ trình chuyển đổi số trên địa bàn Hà Tĩnh. | Tháng 7 | 40 |
| 7 | Tổ chức Đoàn tham dự Hội thảo Hợp tác, phát triển CNTT-TT lần thứ XXIV năm 2020. | Tháng 8 | 50 |
| 8 | Thành lập đoàn kiểm tra đánh giá kết quả xây dựng chính quyền điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. | Tháng 12 | 25 |
|  | Tổng cộng |  | 675 |
| (Bằng chữ: Sáu trăm bảy mươi lăm triệu đồng chẵn) |

# Text boxes

DỰ THẢO